Проектный план задач команды разработчиков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы/Задачи | Срок | Исполнитель | Процент выполнения |
| Изучение языка программирования Python и библиотеки Tkinter. | 18.10.2021-01.11.2021 | Андреев Илья, Владимир Губер, Леонов Иван. | 100% |
| Написание опорной модели генератора паролей. | 18.10.2021-01.11.2021 | Косов Александр. | 100% |
| Написание программного кода функций очистки поля, генерации паролей. | 01.11.2021-08.11.2021 | Илья Андреев. | 100% |
| Написание программного кода функции сохранения паролей в файл. | 01.11.2021-08.11.2021 | Губер Владимир. | 100% |
| Написание программного кода чернового варианта интерфейса. | 01.11.2021-08.11.2021 | Косов Александр, Леонов Иван. | 100% |
| Объединение кода. | 08.11.2021-15.11.2021 | Косов Александр, Андреев Илья, Владимир Губер, Леонов Иван. | 100% |
| Добавление возможности выбора параметров паролей. | 15.11.2021-22.11.2021 | Косов Александр, Леонов Иван. | 10% |
| Разработка дизайна интерфейса. | 15.11.2021-22.11.2021 | Губер Владимир, Андреев Илья. | 0% |
| Разработка интерфейса. | 22.11.2021-29.11.2021 | Косов Александр, Леонов Иван. | 0% |
| Исправление ошибок в работе генератора паролей. | 29.11.2021-06.12.2021 | Илья Андреев, Губер Владимир. |  |
| Финальные правки программного кода. | 06.12.2021-13.12.2021 | Косов Александр, Андреев Илья, Владимир Губер, Леонов Иван. |  |