|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы/Задачи | Срок | Исполнители |
| Первое ознакомление с программой. | 08.11.2021-12.11.2021 | Кузнецов, Кузьмин |
| Тестирование функции сохранения паролей в файл, очистки пароля, генерации пароля. | 12.11.2021-15.11.2021 | Кузнецов, Кузьмин |
| Тестирование возможности выбора параметров паролей. | 15.11.2021-22.11.2021 | Кузнецов, Кузьмин |
| Тестирование интерфейса. | 22.11.2021-29.11.2021 | Кузнецов, Кузьмин |
| Итоговое тестирование всего продукта. | 29.11.2021-13.12.2021 | Кузнецов, Кузьмин |

Проектный план задач команды тестировщиков